农业农村部江苏省家禽品种性能测定站建设项目可行性研究报告审批表

| 一 | 项目名称 | 江苏省家禽品种性能测定站建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设性质 | 改扩建 |  |  |  |  |
| 三 | 实施单位 | 江苏农牧科技职业学院 |  |  |  |  |
| 四 | 建设年限 | 2年 |  |  |  |  |
| 五 | 建设地点 （具体门牌号） | 江苏省泰州市农业综合开发区苏红路68号 |  |  |  |  |
| 六 | 主要建设内容 | 本项目建设内容为新建目新建隔离舍1219平方米、育雏舍498平方米、改造性能测定舍2350平方米、改造孵化室148平方米、改造育雏舍750平方米、改造测定实验室782平方米、修建围墙160平方米、污水处理系统1套，购置养殖环保、家禽性能测定科研相关仪器设备50台（套）。 |  |  |  |  |
| 七 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 投资（万元） |  |  |
|  |  |  |  | 小计 | 中央投资 | 自筹资金 |
| (一) | 土建工程 |  |  | 570.28 | 570.28 |  |
| 1 | 隔离舍 | 平方米 | 1219 | 219.42 | 219.42 |  |
| 2 | 育雏舍 | 平方米 | 498 | 89.64 | 89.64 |  |
| 3 | 改造性能测定舍 | 平方米 | 2350 | 56.40 | 56.40 |  |
| 4 | 改造孵化室 | 平方米 | 148 | 11.84 | 11.84 |  |
| 5 | 改造育雏舍 | 平方米 | 750 | 22.50 | 22.50 |  |
| 6 | 测定实验室改造 | 平方米 | 782 | 109.48 | 109.48 |  |
| 7 | 围墙 | 平方米 | 160 | 16.00 | 16.00 |  |
| 8 | 污水处理系统 | 套 | 1 | 45.00 | 45.00 |  |
| (二) | 仪器设备购置 |  | 50 | 1,144.00 | 581.72 | 562.28 |
| 1 | 隔离舍养殖设备 | 套 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |
| 2 | 测定舍养殖设备 | 套 | 1 | 60.00 | 1.72 | 58.28 |
| 3 | 孵化设备 | 套 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |
| 4 | 育雏舍设备 | 套 | 1 | 85.00 | 85.00 |  |
| 5 | 蒸汽发生器 | 套 | 1 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 采食测定站 | 套 | 30 | 360.00 | 360.00 |  |
| 7 | 通道式体重秤 | 批 | 1 | 50.00 |  | 50.00 |
| 8 | 生产性能测定系统软件 | 套 | 1 | 30.00 |  | 30.00 |
| 9 | 信息自动化管理系统 | 套 | 1 | 112.00 |  | 112.00 |
| 10 | 全自动凯氏定氮仪 | 套 | 1 | 80.00 |  | 80.00 |
| 11 | 全自动智能微波消解仪 | 台 | 1 | 16.00 |  | 16.00 |
| 12 | 冷冻干燥设备 | 台 | 2 | 30.00 |  | 30.00 |
| 13 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 台 | 1 | 130.00 |  | 130.00 |
| 14 | 超低温冰箱 | 台 | 2 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 电子分析天平 | 批 | 1 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 高压灭菌锅 | 台 | 2 | 12.00 |  | 12.00 |
| 17 | 高速冷冻离心机 | 台 | 1 | 18.00 |  | 18.00 |
| 18 | 粪污干湿分离机 | 台 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |
| (三) | 辅助设备 |  |  |  |  |  |
| (四) | 工程建设其他费 |  |  | 115.50 |  | 115.50 |
| 1 | 项目建设管理费 | 项 | 1 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2 | 可研报告编制费 | 项 | 1 | 9.00 |  | 9.00 |
| 3 | 勘察设计费 | 项 | 1 | 40.00 |  | 40.00 |
| 4 | 工程监理费 | 项 | 1 | 27.50 |  | 27.50 |
| 5 | 招投标代理费 | 项 | 1 | 9.00 |  | 9.00 |
| (五) | 预备费 | 项 |  | 90.22 |  | 90.22 |
| (六) | 总投资 |  |  | 1,920.00 | 1,152.00 | 768.00 |
| 八 | 招标范围 | 全部招标 |  |  |  |  |
|  | 招标组织形式 | 委托招标 |  |  |  |  |
|  | 招标方式 | 公开招标 |  |  |  |  |
| 九 | 管理责任人 | 朱善元 |  |  |  |  |
|  | 建设责任人 | 王 健 |  |  |  |  |