附件6：

江苏省国家级姜曲海猪种质资源保护能力提升建设项目可行性研究报告审批表

| 一 | 项目名称 | 江苏省国家级姜曲海猪种质资源保护能力提升建设 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设性质 | 扩建 |  |  |  |  |
| 三 | 实施单位 | 江苏农牧科技职业学院 |  |  |  |  |
| 四 | 建设年限 | 2年 |  |  |  |  |
| 五 | 建设地点 （具体门牌号） | 江苏省泰州市农业综合开发区苏红路68号 |  |  |  |  |
| 六 | 主要建设内容 | 本项目建设内容包括新建标准化全封闭保种猪舍10栋，总面积共8788平方米；建设消毒、实验、饲料仓库等辅助用房2014平方米；并配套建设粪污收集、道路、围墙等场区设施。购置自动喂料集成设备、环境控制集成设备等仪器设备及养殖设施共55台（套）。 |  |  |  |  |
| 七 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 投资（万元） |  |  |
|  |  |  |  | 小计 | 中央投资 | 地方配套 |
| (一) | 土建工程 |  |  | 1611.70 | 1611.70 |  |
| 1 | 公猪舍 | 平方米 | 562 | 57.89 | 57.89 |  |
| 2 | 配种妊娠舍 | 平方米 | 1438 | 148.11 | 148.11 |  |
| 3 | 产房 | 平方米 | 1169 | 140.28 | 140.28 |  |
| 4 | 后备隔离舍 | 平方米 | 690 | 71.07 | 71.07 |  |
| 5 | 保育舍 | 平方米 | 1243 | 149.16 | 149.16 |  |
| 6 | 种猪测定舍 | 平方米 | 1368 | 140.90 | 140.90 |  |
| 7 | 育肥舍 | 平方米 | 2070 | 213.21 | 213.21 |  |
| 8 | 种猪展示舍 | 平方米 | 442 | 66.30 | 66.30 |  |
| 9 | 消毒及检测实验室 | 平方米 | 483 | 72.45 | 72.45 |  |
| 10 | 药房及配料间 | 平方米 | 133 | 19.95 | 19.95 |  |
| 11 | 饲料仓库 | 平方米 | 250 | 25.75 | 25.75 |  |
| 12 | 安全生产廊道 | 平方米 | 300 | 61.80 | 61.80 |  |
| 13 | 宣传展示廊 | 平方米 | 296 | 36.00 | 36.00 |  |
| 14 | 车辆消毒烘干间 | 平方米 | 552 | 44.40 | 44.40 |  |
| 15 | 有机肥加工间 | 平方米 | 60 | 56.86 | 56.86 |  |
| 16 | 粪污收集池 | 立方米 | 3600 | 4.80 | 4.80 |  |
| 17 | 室内外刮粪系统 | 平方米 | 3980 | 129.60 | 129.60 |  |
| 18 | 道路 | 平方米 | 1136 | 63.68 | 63.68 |  |
| 19 | 围墙 | 米 | 1780 | 47.71 | 47.71 |  |
| 20 | 雨污水管道 | 米 | 1080 | 44.50 | 44.50 |  |
| 21 | 场地硬化 | 平方米 | 600 | 17.28 | 17.28 |  |
| (二) | 仪器设备购置 |  |  | 748 | 188.30 | 559.70 |
| 1 | 养殖设备 |  | 39 | 522.00 | 188.30 | 333.70 |
| （1） | 自动喂料集成设备 | 套 | 1 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| （2） | 环境控制集成设备 | 套 | 1 | 48.00 | 48.00 | 0.00 |
| （3） | 漏缝地板 | 批 | 1 | 109.00 | 109.00 | 0.00 |
| （4） | 产床 | 批 | 1 | 48.00 | 1.30 | 47.70 |
| （5） | 保育高床 | 批 | 1 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| （6） | 料槽 | 批 | 1 | 48.60 | 0.00 | 48.60 |
| （7） | 围栏 | 批 | 1 | 54.00 | 0.00 | 54.00 |
| （8） | 猪舍自动高温高压 雾化消毒站及管线 | 套 | 1 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| （9） | 供暖设备 | 套 | 3 | 16.80 | 0.00 | 16.80 |
| （10） | 饲料储存、中转设备 | 套 | 1 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| （11） | 刮粪机 | 套 | 16 | 28.80 | 0.00 | 28.80 |
| （12） | 智能饲喂站 | 套 | 10 | 54.00 | 0.00 | 54.00 |
| （13） | 清洗消毒烘干系统 | 套 | 1 | 16.80 | 0.00 | 16.80 |
| 2 | 检测实验设备 |  | 7 | 91.00 | 0.00 | 91.00 |
| （1） | 养猪生产器械 | 套 | 1 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| （2） | 精液生产设备 | 套 | 1 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| （3） | 肉品质分析设备 | 套 | 1 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| （4） | 实验台柜 | 批 | 1 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| （5） | 兽用B超 | 台 | 3 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 3 | 辅助设施设备 |  | 9 | 135.00 | 0.00 | 135.00 |
| （1） | 猪粪高温发酵罐 | 套 | 1 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| （2） | 除臭净化系统 | 套 | 1 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
| （3） | 场内中转车（活猪、死猪、猪粪） | 辆 | 6 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| （4） | 监控系统 | 套 | 1 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| (三) | 工程建设其他费 |  |  | 140.00 |  | 140.00 |
| 1 | 可研报告编制费 |  |  | 10.00 |  | 10.00 |
| 2 | 项目建设管理费 |  |  | 28.00 |  | 28.00 |
| 3 | 勘察设计费 |  |  | 58.00 |  | 58.00 |
| 4 | 招标代理费 |  |  | 9.00 |  | 9.00 |
| 5 | 监理费 |  |  | 32.00 |  | 32.00 |
| 6 | 环评报告编制费 |  |  | 3.00 |  | 3.00 |
| (四) | 预备费 |  |  | 72.30 |  | 72.30 |
| (五) | 总投资 |  |  | 2572.00 | 1800.00 | 772.00 |
| 八 | 招标范围 | 建安工程、设备购置、勘察设计、工程监理 |  |  |  |  |
|  | 招标组织形式 | 委托招标 |  |  |  |  |
|  | 招标方式 | 公开招标 |  |  |  |  |
| 九 | 管理责任人 | 朱善元 |  |  |  |  |
|  | 建设责任人 | 肖文华 |  |  |  |  |