苏农机规〔2016〕3号
关于印发《江苏省农机安全监理
装备提升建设项目管理办法》的通知
各市、县农机主管部门、财政局：
　　现将《江苏省农机安全监理装备提升建设项目管理办法》印发给你们，请认真贯彻执行。
江苏省农业机械管理局          江苏省财政厅

                            2016年12月13日

江苏省农机安全监理
装备提升建设项目管理办法
第一条　根据《江苏省农业机械安全监督管理条例》、省财政厅、省农机局、省海洋与渔业局《江苏省省级农业执法专项资金管理办法》（苏财规〔2015〕23号）等法规政策，为加强农机安全监理装备和执法能力建设，规范项目管理行为，提高依法行政能力和为农服务水平，制定本办法。
第二条　农机安全监理装备提升建设项目，是指经省农机局批准立项的，用于我省县级以上（含县级，下同）农机安全监理机构为依法履行农机安全监管职责而实施的监理装备提升建设项目。
第三条　农机安全监理装备提升建设项目由省农机局、省财政厅共同管理。具体分工如下：
（一）省农机局负责：会同省财政厅制定项目管理办法，根据年度建设计划等情况提出资金分配方案建议，负责项目执行管理，包括项目实施、项目监管、绩效考评、验收和工作总结等。
（二）省财政厅负责：项目资金预算安排，参与制定项目管理办法，会同省农机局确定资金分配方案并下达资金，对项目资金使用情况进行监督，组织省农机局开展绩效评价。
    第四条　根据有关法规规章、技术标准和农机安全监理机构履行安全监管职责的需要，农机安全监理装备提升建设项目内容如下：
（一）农机安全技术检验装备。可调式固定检测线、移动检测线（含移动检测车）,便携式拖拉机制动性能检测仪，功率、油耗检测设备。
（二）农机驾驶人考试装备。联合收割机，功率在80马力以上并配有考试员座位和副制动装置的拖拉机，基于北斗定位技术的移动式考试装备（全库型电子桩考仪），模拟道路考试装备。
（三）农机执法信息化装备。执法记录仪，人像采集装置、高拍仪、高速扫描仪等电子信息采集设备，农机安全监管远程监控录像设备。
（四）农机安全宣传教育装备。投影仪、电视机、音响等放映设备，照相机、摄像机等影像设备，电子触摸屏、LED移动显示屏等便民服务设备。
（五）农机事故应急救援处置装备。液压扩张器、激光测距仪、应急照明及电源、应急救援医药箱、事故勘察箱等。
（六）满足农机安全监管执法职能所需要的先进适用的其他装备。
第五条  项目承担单位应当具有独立事业法人资格；有固定的农机安全监理办证、检验、考试场所，岗位设置、人员配备符合部省规范要求。
第六条　省农机局根据年度建设计划、农机安全监理机构现有条件等情况，择优提出项目立项建议，经江苏省农业机械化信息网上公示，公示后会同省财政厅发布年度项目实施通知。
第七条　农机安全监理装备提升建设项目原则上每年扶持建设20个左右农机安全监理机构。每个农机安全监理机构省财政分苏南、苏中、苏北地区资金补助标准分别为40万元、50万元、60万元左右。
第八条　农机安全监理装备提升建设项目实行合同管理。项目合同由项目承担单位与其同级农机部门和财政部门签订。
第九条  项目承担单位按照项目合同规定的内容组织实施。装备采购应当按照《政府采购法》等有关规定进行。
第十条　农机安全监理装备提升建设项目，按照“当年建设，当年完成”的要求，于9月底前完成装备采购任务。
第十一条　项目承担单位应当及时申请支付资金，建立完整的项目实施档案，对形成的国有资产及时登记入账。
第十二条　项目承担单位应当及时进行项目工作总结，向同级农机部门、财政部门提出书面验收申请。同级农机部门、财政部门接到验收申请后的20日内，依据项目合同，联合组织对项目进行验收。验收内容包括农机安全监理装备到位、国有资产登记入账、项目资金支付、监理装备管理制度及作用发挥等情况。项目须于当年11月20日前通过验收。
第十三条　农机安全监理装备提升建设项目实施绩效管理。绩效评价结果作为后续项目安排的重要依据。
农机部门应当根据批复的预算绩效目标组织开展绩效评价。农机安全监理装备提升建设项目绩效目标包括项目资金投入使用情况、监理装备使用情况、执法成效和安全隐患整改情况等。
第十四条　农机安全监理装备提升建设项目资金必须专款专用，不得挤占、截留、挪用。各级农机部门和财政部门应当加强项目实施情况和项目资金使用情况的监督管理。
项目承担单位应当保证申报、报账等材料的真实性和合法性，对违反规定的，财政部门停拨项目资金，并按照有关规定处理。
第十五条　项目实施中发生的违法行为，按照《江苏省财政监督办法》（省政府令第32号）、《江苏省省级财政专项资金管理办法》（省政府令第63号）等规定进行处理、处罚。
第十六条　本办法自印发之日起施行。省农机局、省财政厅《江苏省农机安全监理装备建设项目管理办法》（苏农机计〔2012〕19号）、《关于农机安全监理装备建设项目验收工作的通知》（苏农机安〔2014〕18号）同时废止。
    附件：1.农机安全监理装备提升建设项目装备采购目录表
          2.农机安全监理装备提升建设项目验收报告表
附件1：

农机安全监理装备提升建设项目装备采购目录表
	类  别
	序号
	装备名称

	农机安全技术
检验装备
	1
	可调式固定检测线
移动检测线（含移动检测车）

	
	2
	便携式拖拉机制动性能检测仪

	
	3
	功率、油耗检测设备

	农机驾驶人
考试装备
	4
	联合收割机
（方向盘式和操纵杆式）

	
	5
	含副制动的考试用大中拖

	
	6
	全库型电子桩考仪
（含导航新技术）

	
	7
	模拟道路考试装备

	农机执法
信息化装备
	8
	执法记录仪

	
	9
	人像采集装置、高拍仪、高速扫描仪等
电子信息采集设备

	
	10
	农机安全监管远程监控录像设备

	农机安全
宣传教育装备
	11
	投影仪、电视机、音响等放映设备

	
	12
	照相机、摄像机等影像设备

	
	13
	电子触摸屏、LED移动显示屏

	五、农机事故
应急救援
处置装备
	14
	液压扩张器、激光测距仪、
应急照明及电源、应急救援医药箱、事故勘察箱等

	
	
	

	六、其他农机
监理装备
	15
	满足农机安全监管执法职能所需要的先进适用的其他装备


附件2：

农机安全监理装备提升建设项目验收报告表
	项目承担单位
	

	项目
负责人
	
	项目承担单
位法人代表
	

	实施年度
	
	省级财政
补助资金
	      万元

	验  收  意  见
	请按验收内容逐条说明（其中项目资金未付清的须说明计划何时付清），并确定是否通过验收。
验收日期：    年    月    日


	验收组
	组长：           组员：

	组织验收单位盖章
	                    农机主管部门                 财政局


	  抄送：省农机安全监理所。

	省农机局办公室　　 　    　  　      2016年12月15日印发
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